LinkedIn 自動営業 SaaS 構築設計書

OpenOutreach をベースに、Unipile で送信レイヤーを差し替える戦略

作成日: 2026年5月9日

# 1. 本ドキュメントの目的

LinkedIn を活用した自動営業 MA(Marketing Automation) SaaS を、最短ルートで構築するための設計書である。リサーチの結果、ゼロから実装するよりも、既存の OSS である OpenOutreach の設計思想を取り込みつつ、リスクの高い LinkedIn 操作部分は商用 API である Unipile に外出しする構成が最適と判断した。

ただし OpenOutreach は GPLv3 ライセンスで公開されており、これを派生物として配布する場合は派生コード全体に GPL が伝播する。クローズドソースの SaaS として商用展開する場合は、コードを直接コピーせず「設計を参考にゼロから書き直す」ことを前提とする必要がある。本書ではこの前提を厳守した上で、アーキテクチャ・実装計画・法的リスクの全体像をまとめる。

# 2. 戦略サマリー

## 2.1 採用する基本戦略

コア戦略 1. OpenOutreach のアーキテクチャ(状態機械、ベイジアン能動学習、リード資格判定の流れ)を参考に、独自実装でゼロから組み直す 2. LinkedIn の実際の操作(スクレイピング、コネクト送信、メッセージ送信)は Unipile API に委譲し、自前でブラウザ自動化を抱えない 3. AI 部分(リード分析、メッセージ生成、会話エンジン)は LangGraph または Claude Agent SDK で構築し、ここを最大の差別化ポイントとする 4. マルチアカウント運用とウォームアップ機能を最初から組み込み、エンタープライズ顧客に対応できる構成にする

## 2.2 なぜこの構成が最適か

選定の決め手は、保守負担の軽さ、法的リスクの低さ、差別化の余地の3点である。

| 観点 | 完全自前実装 | 本構成(Unipile + 独自ロジック) |
| --- | --- | --- |
| LinkedIn 仕様変更への追従 | 全部自分で対応(週単位で壊れる) | Unipile が対応 |
| アカウント BAN リスク | 全責任を背負う | Unipile に外出しできる |
| 初期実装期間 | 6〜12ヶ月 | 2〜3ヶ月で MVP |
| 差別化要素 | LinkedIn 操作の安定性 | AI personalization の品質 |
| スケール限界 | 自分のインフラ次第 | Unipile の料金次第 |
| GPL 汚染リスク | なし | なし(独自実装のため) |

# 3. システム全体アーキテクチャ

## 3.1 レイヤー構成

システムは6つのレイヤーで構成する。下層ほど安定しており、上層ほど差別化要素が集中する。

| レイヤー | 責務 | 技術選定 |
| --- | --- | --- |
| プレゼンテーション層 | 顧客向け管理画面、キャンペーン設定 UI | Next.js 15 + Tailwind + shadcn/ui |
| API/オーケストレーション層 | REST/GraphQL エンドポイント、認証、課金 | Hono または Fastify (Node.js) |
| ジョブキュー層 | 非同期タスクの分散実行、レート制御 | BullMQ + Redis |
| AI エージェント層 | リード資格判定、メッセージ生成、会話継続 | LangGraph(Python) または Claude Agent SDK |
| LinkedIn 操作層 | プロフィール取得、コネクト、メッセージ送信 | Unipile API(リバプロのため自前不要) |
| データ層 | リード状態、会話履歴、埋め込みベクトル | Postgres + pgvector + S3 |

## 3.2 データフロー(典型シナリオ)

ユーザーが「Series B SaaS の VPoE をターゲットに、当社の AI 分析ツールを売りたい」というキャンペーンを作成した場合の処理の流れを示す。

- ユーザーが管理画面で製品説明とターゲット ICP を入力し、キャンペーンを作成する

- AI エージェント層が ICP から LinkedIn 検索クエリを複数生成する

- ジョブキューが Unipile API 経由で検索を実行し、候補プロフィール一覧を取得する

- 各プロフィールを Postgres に保存し、状態を「DISCOVERED」とする

- Unipile API でプロフィール詳細をエンリッチし、状態を「ENRICHED」に遷移

- AI エージェントが資格判定を実行し、合格は「QUALIFIED」、不合格は「DISQUALIFIED」

- レートリミッタが許す範囲で、QUALIFIED の中から優先度順にコネクト申請を Unipile 経由で送信し、状態を「PENDING」に

- 定期的に Unipile からコネクション状態を取得し、承認されたら「CONNECTED」に遷移

- CONNECTED に対して AI が初回メッセージを生成・送信、状態を「MESSAGED」に

- 返信が届いたら AI 会話エージェントが文脈を保持しながらマルチターン応答を行う

- 商談化したら CRM(HubSpot/Salesforce)に同期し、状態を「COMPLETED」に

# 4. ライセンス上の重要な注意事項

⚠️ GPLv3 汚染を絶対に避けるための原則 OpenOutreach のソースコードを直接コピー、改変、流用してはならない OpenOutreach の Docker イメージや Python パッケージを SaaS に組み込んではならない アーキテクチャ図、状態機械の遷移、ベイジアン能動学習の使い方など「アイデア」のレベルでの参考にとどめる 実装は独自に書き起こし、変数名・関数名・ファイル構造もすべて独自にする 実装担当者には事前に GPL に触れさせない(クリーンルーム実装が望ましい)

## 4.1 GPLv3 と AGPL の違い

OpenOutreach は GPLv3 で公開されている。これは「派生物を配布(distribute)するときにソースコード公開義務が生じる」ライセンスである。SaaS のように自社サーバーでホストして提供するだけなら、配布行為が発生しないため、形式上は GPL のソース公開義務は発動しない(これがいわゆる「ASP loophole」)。

ただし、もし将来的にオンプレミス版を提供したり、Docker イメージを顧客に配布したりする場合は、その瞬間から GPL の伝播が発動する。安全マージンを取る意味でも、最初から独自実装にすべきである。

AGPL であればネットワーク経由の利用にも公開義務が及ぶが、OpenOutreach は AGPL ではないため、SaaS 提供そのものは法的にはセーフ。だが「将来オンプレを売れない」「投資家・買収先からのデューデリで GPL コードの混入を疑われる」というビジネス上のデメリットが大きい。

## 4.2 安全な「参考にする」の境界線

| 行為 | OK / NG | 理由 |
| --- | --- | --- |
| README を読んで機能を理解 | OK | 公開情報の閲覧 |
| アーキテクチャ図を見て構造を学ぶ | OK | アイデアは著作権の対象外 |
| 状態機械の名前(QUALIFIED 等)を採用 | グレー | 用語選択は表現性が低い |
| 関数のシグネチャをそのままコピー | NG | 表現の複製にあたる |
| コードの一部をコピペ | NG | 明確な GPL 違反 |
| コード全体を写経 | NG | 派生物にあたる |
| LLM にコードを読ませて要約 | リスク高 | 学習データに混入する可能性 |

## 4.3 推奨する開発プロセス

- OpenOutreach の README、ドキュメント(docs/architecture.md 等)を1〜2名の「アーキテクト」が読み込み、機能仕様書を日本語で書き下す

- 実装メンバーには OpenOutreach のリポジトリへのアクセスを禁止し、仕様書だけを渡す(クリーンルーム)

- コードレビューでは「OpenOutreach に似ている」ではなく「仕様書に従っているか」だけを確認する

- 依存パッケージにも GPL/AGPL/SSPL 系が混入しないかライセンスチェッカーで自動検査する

# 5. 各レイヤーの実装方針

## 5.1 LinkedIn 操作層(Unipile)

Unipile は LinkedIn・WhatsApp・Instagram・Email・Telegram・Calendar を統一 API でラップしたフランス発の B2B サービス。リバースエンジニアリングで動作するが、SOC 2 Type 2 準拠で、48時間で開発開始可能。料金は月49ユーロから、リンク済みアカウントごとに 4.5ユーロが追加される。

### 採用する Unipile エンドポイント

- Account API: ユーザーの LinkedIn アカウントをホストアプリに紐付け

- Search API: People search、Sales Navigator search の実行

- Profile API: プロフィール詳細取得

- Invitation API: コネクト申請の送信、状態確認

- Messaging API: 1st コネクションへのメッセージ、InMail 送信

- Webhook: 返信受信時のリアルタイム通知

### 代替候補(必要に応じて切替可能に設計)

- Linked API(月49ドル/アカウント、ポルトガル発、より柔軟だが新興)

- PhantomBuster(no-code 寄り、API としては使いにくい)

- 自前 Voyager API クライアント(BAN リスクと保守負担を全部抱える、非推奨)

💡 設計上の鉄則 LinkedIn 操作層は必ずインターフェース(抽象化レイヤー)を挟むこと Unipile が値上げ・サービス停止・規約変更した場合に、Linked API などへ即座に切り替えられる構造にする DI(依存性注入)パターンで LinkedInProvider インターフェースを定義し、UnipileAdapter / LinkedAPIAdapter を実装する

## 5.2 AI エージェント層

ここが本 SaaS の差別化の心臓部である。OpenOutreach は Gaussian Process + BALD という伝統的 ML を採用しているが、2026年現在は LLM ベースのエージェントの方が実装容易・性能高・改善ループが回しやすい。

### 3つのサブエージェント

| エージェント名 | 役割 | 推奨実装 |
| --- | --- | --- |
| Qualifier Agent | プロフィール+企業データから ICP 適合度を判定 | Claude Sonnet 4.6 + 構造化出力 |
| Personalizer Agent | アイスブレイクメッセージを生成 | Claude Opus 4.7 + RAG(自社事例DB) |
| Conversation Agent | 返信が来た後のマルチターン会話を継続 | LangGraph(状態管理が強い) |

### RAG ナレッジベース(差別化の核)

各 SaaS 顧客が「自社の過去の成功事例」「製品の FAQ」「ターゲット業界の課題リスト」をアップロードできる仕組みを用意する。Personalizer Agent はメッセージ生成時に必ずこの知識を参照することで、汎用テンプレ的な営業メッセージとは一線を画す品質を実現する。

ベクトルストアは Postgres の pgvector で十分。OpenAI text-embedding-3-large または Voyage AI の埋め込みモデルを使用。

## 5.3 ジョブキュー層とレートリミッタ

LinkedIn は1アカウントあたりコネクト週100件、メッセージ週150件程度で警告を出す。これを超えるとアカウント停止リスクが急上昇するため、ジョブキューは厳格なレート制御を持たねばならない。

### レート制御の実装方針

- BullMQ の rate limiter 機能でキュー単位のスループット制御

- LinkedIn アカウントごとに独立したキューを持ち、1日30〜50件のコネクト、80〜120件のメッセージを上限とする

- 人間っぽい不規則な遅延(平均5〜15分、ガウシアンノイズ)を挿入

- 曜日と時間帯の重み付け(平日9〜18時に集中、深夜・週末は控える)

- 新規アカウントは最初の14日間「ウォームアップ期間」として上限を1/3に絞る

## 5.4 データモデル(主要テーブル)

| テーブル | 用途 | 主要カラム |
| --- | --- | --- |
| organizations | SaaS 顧客企業 | id, name, plan, stripe_customer_id |
| users | 顧客企業のユーザー | id, org_id, email, role |
| linkedin_accounts | 顧客が接続した LinkedIn | id, user_id, unipile_account_id, status |
| campaigns | アウトリーチ施策の単位 | id, org_id, icp_description, product_docs |
| leads | 発掘されたリード | id, campaign_id, linkedin_id, state, score |
| lead_embeddings | プロフィールのベクトル | lead_id, embedding(vector) |
| messages | 送受信メッセージ履歴 | id, lead_id, direction, content, sent_at |
| jobs | ジョブキューの永続記録 | id, type, status, payload, scheduled_at |
| knowledge_chunks | RAG 用ナレッジ | id, org_id, content, embedding |

## 5.5 プレゼンテーション層

Next.js 15(App Router)+ Tailwind + shadcn/ui で構築。主要画面は以下:

- ダッシュボード(送信数、受信数、商談化率の時系列)

- キャンペーン作成ウィザード(製品説明、ICP 記述、ナレッジアップロード)

- リード一覧(状態別フィルタ、AI スコア順ソート)

- 会話画面(LinkedIn の DM 風 UI、AI ドラフト+人間レビュー切替可能)

- LinkedIn アカウント管理(Unipile OAuth フロー、ウォームアップ状況)

- CRM 連携設定(HubSpot、Salesforce、Pipedrive)

# 6. リスクと対策

## 6.1 法的・規約上のリスク

| リスク | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| LinkedIn ToS 違反による顧客アカウント停止 | 高 | Unipile 経由で実行、レート厳守、ToS 注意書きを利用規約に明記 |
| LinkedIn からの C&D レター | 中 | 営業実態を Unipile に外出し、自社は API クライアント提供者として位置付け |
| GDPR 違反(EU 顧客のリードデータ) | 高 | データ処理契約(DPA)を顧客と締結、EU リージョンに DB を分離 |
| 特定商取引法・個人情報保護法(日本) | 中 | 顧問弁護士と利用規約を整備 |
| GPL 汚染 | 極高 | クリーンルーム開発、ライセンスチェッカー CI |

## 6.2 技術的リスク

| リスク | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| Unipile 障害・値上げ・規約変更 | 高 | プロバイダ抽象化レイヤーで切替可能に |
| LLM API のレート制限・値上げ | 中 | 複数プロバイダ(Anthropic + OpenAI)対応、キャッシュ層 |
| スケール時のコスト爆発 | 中 | 顧客プランごとに月間アクション数を上限化、超過は従量課金 |
| AI が不適切なメッセージを送る | 高 | 送信前に必ずプロンプトインジェクション検知、人間レビューモードをデフォルトに |

## 6.3 ビジネス的リスク

| リスク | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 既存プレイヤー(HeyReach, Expandi)の値下げ | 中 | AI 品質と日本語対応で差別化 |
| LinkedIn が公式 API で類似機能を提供 | 低 | 可能性は低いが、機能拡張で対抗 |
| 顧客が複数アカウント BAN を受け離脱 | 高 | ウォームアップ機能の徹底、教育コンテンツ |
| LLM コストが利益を圧迫 | 中 | メッセージ生成のキャッシュ、安価なモデルへのルーティング |

# 7. 実装ロードマップ

## Phase 0: 検証(2週間)

- Unipile の無料トライアルでサンドボックスを作り、自分の LinkedIn で API を叩いて全機能を確認

- OpenOutreach を Docker で起動し、UI と動作を観察(後の独自実装の参考のためのみ、コードは触らない)

- ターゲット顧客5社にヒアリング、想定価格と必須機能をすり合わせ

- OpenOutreach のアーキテクチャ図と機能仕様書を日本語で書き下す(クリーンルーム実装の元になる)

## Phase 1: MVP(2ヶ月)

- Postgres + pgvector セットアップ、データモデル定義

- Unipile アダプター実装(プロバイダ抽象化レイヤー込み)

- BullMQ ベースのジョブキュー、レートリミッタ実装

- Qualifier Agent 実装(Claude Sonnet 4.6)

- Personalizer Agent 実装(RAG なし版)

- 最低限の管理画面(キャンペーン作成、リード一覧、会話画面)

- 自分でクローズドβを2〜3社に提供

## Phase 2: 製品化(2ヶ月)

- RAG ナレッジベース機能

- Conversation Agent(マルチターン会話)

- マルチアカウント対応、ウォームアップ機能

- HubSpot/Salesforce 連携

- Stripe による課金、プラン管理

- 有料β10社へ拡大

## Phase 3: スケール(以降継続)

- 正式リリース、Product Hunt / X / LinkedIn でローンチ

- マルチチャネル対応(メール、WhatsApp、Twitter DM)

- チームコラボ機能、共有受信箱

- 詳細アナリティクス、A/B テスト機能

- Webhook、Zapier、Make 連携

# 8. ランニングコスト試算

初期100顧客、各顧客が3アカウントを接続、月1,000リードを処理する想定でのざっくり試算。

| 項目 | 月額試算 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Unipile(300アカウント分) | 約 1,400 EUR(約23万円) | 49 EUR + 4.5 EUR × 300 |
| LLM API(Anthropic) | 約 30万円 | Sonnet 中心、Opus は高価値時のみ |
| インフラ(Postgres, Redis, ホスティング) | 約 10万円 | Vercel + Supabase + Upstash |
| 埋め込み API | 約 5万円 | OpenAI または Voyage AI |
| 監視・分析 | 約 3万円 | Sentry, PostHog |
| 合計(月額) | 約 71万円 | 100顧客なら1顧客あたり 7,100円 |

顧客単価を月 30,000〜80,000円に設定すれば、粗利率は 75% 前後を確保できる。LLM コストは使い方次第で大きく変動するため、プランごとの月間アクション数上限と超過時の従量課金で吸収する設計が必須。

# 9. 結論

LinkedIn 自動営業 SaaS は、すでに HeyReach・Expandi・Dripify などの強力な商用プレイヤーが存在する成熟市場である。だが、それらはほとんど英語圏向けで、日本語の自然なメッセージ生成、日本のビジネス文化に適応した会話エンジンには対応していない。

OpenOutreach の設計思想を取り込み、Unipile で実装の重い部分を外出しし、AI 部分(特に日本語の品質と RAG による会社特化)で勝負することで、3〜4ヶ月で MVP、6ヶ月で有料顧客獲得開始という現実的なロードマップが見える。

最大のリスクは GPL 汚染と LinkedIn ToS 違反の2点。前者はクリーンルーム実装で、後者は Unipile への外出しと厳格なレート制御で吸収する。本書の方針を厳守する限り、この2つは管理可能な範囲に収まる。

次の具体的アクション 1. Unipile の無料アカウントを作成し、3日以内に Search → Invitation → Messaging の一連を実装で叩いてみる 2. ターゲット顧客5社にヒアリング、価格感と必須機能を確認する 3. クリーンルーム実装の体制(誰が OpenOutreach を読み、誰が実装するか)を決める 4. ライセンスチェッカー(license-checker、FOSSA 等)を CI に最初から組み込む 5. 利用規約とプライバシーポリシーの草案を顧問弁護士に依頼する